Metodología de trabajo

#### 1. Metodología Seleccionada: Framework Ágil Scrum (Sprints de 2 semanas)

- ¿Por qué fue seleccionada esta metodología?

  - Respuesta a la fragmentación del cliente: Dado que el cliente (Andrés Cordero) maneja la información de forma descentralizada en múltiples planillas, Scrum nos permite abordar el desarrollo mediante entregas incrementales y funcionales, validando con él cada módulo por separado para reducir el riesgo de no alineación con la operación del hotel.

  - Mitigación de riesgos técnicos: Permite aislar problemas en la integración con Firebase (Firestore/Storage) antes de pasar al siguiente bloque.

#### 2. Aplicación Práctica en el Proyecto (Planificación por Sprints)

El desarrollo del proyecto está estructurado en 4 Sprints iterativos:

- Sprint 1 — Arquitectura Base y Modelamiento NoSQL (Semanas 1-2):

  - Configuración del entorno Vanilla Web (HTML5/CSS3) y maquetación de la arquitectura Single Page Application (SPA).

  - Modelamiento de las colecciones JSON en Cloud Firestore para estructurar los datos provenientes de las planillas (Bodegas, Calefacción, Suites, Áreas Verdes).

- Sprint 2 — Módulo Operativo de Mantención General (Semanas 3-4):

  - Desarrollo del sistema de tarjetas e interfaz dinámica para registrar y filtrar las Órdenes de Mantenimiento y Mejoras (OMM) por categorías.

  - Implementación de modales de bitácora técnica e integración con Firebase Storage para subir evidencias fotográficas y PDFs de normativas/cotizaciones.

- Sprint 3 — Módulos Estratégicos: Remodelaciones y Proyectos Futuros (Semanas 5-6):

  - Programación de los tableros independientes para el control del avance físico en obras mayores (habitaciones, quincho, cocina, oficinas).

  - Desarrollo de las reglas de seguridad en Firebase Auth y Cloud Functions para validar los roles de usuario y permisos de edición en los presupuestos.

- Sprint 4 — Dashboard Ejecutivo, Cronograma Gantt e Integración (Semanas 7-8):

  - Construcción del Dashboard Ejecutivo centralizado para la visualización gráfica de KPIs en tiempo real (alertas críticas y estado de presupuesto).

  - Integración del cronograma interactivo tipo Carta Gantt para la gestión temporal de mantenimientos preventivos y evaluación del sistema completo.