|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

Sí, hemos podido cumplir con las actividades planificadas en los tiempos definidos gracias a la buena coordinación del equipo, la comunicación constante y el uso de herramientas de control de versiones como GitHub. Si bien el desarrollo ha avanzado favorablemente, se nos ha presentado el desafío de que el cliente ha acotado y añadido nuevos requerimientos que han exigido ajustar detalles del alcance del proyecto, pero en general nos encontramos bien encaminados y avanzando de forma muy positiva.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar las modificaciones y nuevos requerimientos solicitados por el cliente, hemos mantenido una comunicación directa y constante con él para priorizar las funcionalidades clave y refinar el alcance sin comprometer los tiempos de entrega. Asimismo, aplicamos una metodología ágil donde reevaluamos la carta Gantt de forma periódica, redistribuyendo las tareas dentro del equipo e integrando las nuevas especificaciones a través de nuestro flujo de trabajo en GitHub de manera ordenada y controlada.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo el trabajo realizado hasta el momento de manera positiva y satisfactoria, destacando que al cliente le ha gustado la propuesta y el avance presentado hasta la fecha. Resaltó el compromiso del equipo, la calidad del desarrollo entregado y la buena comunicación que hemos mantenido. Como oportunidad de mejora, reconozco que aún quedan detalles y tareas pendientes por finalizar, por lo que debemos optimizar nuestros tiempos de ejecución y aumentar el ritmo de trabajo en las próximas semanas para asegurar una entrega completa y a tiempo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Tras reflexionar sobre el avance del proyecto, mi principal inquietud está relacionada con el diseño y la optimización de la base de datos, ya que me ha costado un poco más estructurar adecuadamente los modelos y asegurar su escalabilidad frente a las nuevas exigencias del cliente. En este sentido, me gustaría preguntarle al docente cuál sería la mejor estrategia o práctica recomendada para estructurar las relaciones y optimizar las consultas en este módulo sin afectar el rendimiento del sistema. Asimismo, me gustaría consultar a mis pares si han enfrentado dificultades parecidas al conectar la base de datos con la lógica del negocio para conocer qué herramientas o enfoques les han resultado más efectivos.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Consideramos que sí es conveniente realizar una redistribución puntual de las actividades para equilibrar la carga de trabajo y acelerar los tiempos de desarrollo. Debido a los nuevos requerimientos acotados por el cliente y a la complejidad que ha presentado el módulo de base de datos, asignaremos apoyo adicional a esta área para optimizar el diseño de los modelos y las consultas. Asimismo, se definirán nuevas tareas específicas para la revisión de pruebas y ajustes en la interfaz, garantizando que cada miembro del grupo asuma responsabilidades claras para avanzar de manera más ágil y eficiente en las siguientes entregas.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo de manera muy positiva, ya que hemos logrado consolidar un equipo colaborativo, comprometido y con buena disposición para apoyarse mutuamente ante los desafíos del desarrollo. Destacamos la comunicación constante, el respeto por los acuerdos y la flexibilidad para adaptarnos a las nuevas solicitudes del cliente y redistribuir tareas cuando ha sido necesario. Como aspecto a mejorar, consideramos que debemos coordinar de forma más ágil los tiempos de integración entre los distintos módulos del software y establecer reuniones de seguimiento más breves pero frecuentes, asegurando así un avance uniforme y sin sobrecargas en la etapa final del proyecto.